## Slide 1: Cuida-Aí Fernandes Sistemas
Alunos: Rodrigo Fernandes

## Slide 2: Projeto das telas
Tela de Login:

## Slide 3: Projeto das telas
Tela Inicial:

## Slide 4: Projeto das telas
Tela de Cadastro:

## Slide 5: Requisitos funcionais
RF 01 - O sistema deve permitir o login do usuário;
  Ainda não foi implementado;
RF 02 -O Sistema deve permitir o cadastro dos pais;
  Desenvolvido backend, falta frontend;
RF 03 - O Sistema deve permitir o cadastro dos filhos;
  Desenvolvido backend, falta frontend;
RF 04 - O Sistema deve permitir o cadastro de usuários;
  Desenvolvido backend, falta frontend;
RF 05 - O Sistema deve permitir o cadastro de cidades;
  Desenvolvido backend, falta frontend;
RF 06 - O sistema deve permitir o cadastro de estados;
  Desenvolvido backend, falta frontend;
RF 07 - O sistema deve permitir o cadastro de bairros;
  Desenvolvido backend, falta frontend;

## Slide 6: Requisitos funcionais
RF 08 - O sistema deve permitir o cadastro de contatos;
  Desenvolvido backend, falta frontend;
RF 09 -O Sistema deve permitir o cadastro dos endereços;
  Desenvolvido backend, falta frontend;
RF 10 - O sistema deve permitir o cadastro de notificações em que a instituição enviará aos pais/responsáveis;
  Não implementado
RF 11 - O sistema deve permitir o cadastro de notificações em que o pai/responsável enviará para a instituição avisando sobre seu filho;
  Conforme cronograma ainda não chegamos nesta etapa;
RF 12 - O sistema deve ser capaz de listar as crianças que estão cadastradas no sistema;
  Conforme cronograma ainda não chegamos nesta etapa;

## Slide 7: Requisitos funcionais
RF 13 - O sistema deve ser capaz de listar os pais que estão cadastrados no sistema;
  Conforme cronograma ainda não chegamos nesta etapa;
RF 14 - O sistema deve ser capaz de listar as notificações enviadas e recebidas;
  Conforme cronograma ainda não chegamos nesta etapa;

## Slide 8: Requisitos não funcionais
RNF 01 - O aplicativo deve ser desenvolvido em java;
  Em implementação
RNF 02 - O sistema deve ser web;
  Em implementação
RNF 03 - O sistema deve ser de fácil uso;
  Em implementação
RNF 04 - Responsivo em navegadores;
  Não implementado
RNF 04 - PostgreSQL;
  Em implementação

## Slide 9: Cronograma

## Slide 10: Dificuldades encontradas até aqui
Adotar padrões de projeto dentro da programação com a utilização do Spring;
Tecnologias novas a serem utilizadas;
Parte lógico do backend e todos seus funcionamentos.

## Slide 11: Estratégias para superação das dificuldades
Alteração da linguagem a ser adotada no frontend;
Utilização do PrimeFaces para o frontend;
Utilização banco de dados Postgres;
Métodos de generalização do código fonte.